人の通行量データを活用した地域の活性化業務仕様書

１　業務名

人の通行量データを活用した地域の活性化業務（以下「本業務」という。）

２　履行期間

契約締結日から令和９年３月３１日まで

３　履行場所

広島市企画総務局行政経営部情報政策課（広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号）及びその他広島市（以下「本市」という。）が指定する場所

４　概要及び目的

本市では、令和４年３月に策定した「広島市デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）推進計画」において、多様な主体が保有するデータを横断的に活用できる仕組みを構築し、地域全体でデータを活用できるまちづくりを目指すことを取組方針として掲げている。まちづくりを実現していくための施策として、同計画には、人の通行量データ（以下、人流データという。）を活用して、様々な開発が進んでいる中心市街地の魅力をより高める取組を進めることにより、地域の活性化を図ることとしている。

その取組として、「Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ　Ｃｉｔｙ　Ｄａｓｈｂｏａｒｄ」（以下「本サービス」という。）を構築した。

本業務は、仕様書に記載のとおり、本サービスの運用及び保守を実施するとともに、エリアマネジメント団体等の利用者に対する実践的な活用支援を行い、加えて通行量データの規格化及び新規データの取得に係る取組を実施することを内容とするものである。

５　業務概要

⑴　人流データの収集

⑵　過去の人流データの引継ぎ

⑶　本サービスの構築

⑷　本サービスの運用・保守

⑸　本サービス活用に向けた各種支援

⑹　本サービスの追加機能

６　スケジュール

本業務のスケジュールについては、概ね以下を想定しており、詳細は本市と協議のうえ決定する。

⑴　本サービスの構築及び追加機能の実装

契約締結日から令和８年６月３０日まで

⑵　本サービスの運用・保守及び本サービス活用に向けた各種支援の実施

令和８年７月１日から令和９年３月３１日まで

７　業務要件

⑴　人流データの収集

次の区分の人流データを収集すること。収集する人流データの項目の時間帯は６時から２３時までを含み、間隔は原則として１時間単位又はそれよりも細かく設定できるものであること。収集する人流データは個人情報の保護に関する法律第２条第２号に規定する個人情報は公開しないこと。収集する期間は、令和８年３月１日から令和９年２月２８日までの人流データとする。

ア　通行量Ｖｉｅｗ

①　デジタルサイネージ「Bucci A SIGNAGE」で取得した本市が指定する９ケ所分の通行量データ（図１に示す箇所）。

②　本市から提供する通行量データ。地点数は10カ所以内を想定しており、詳細については本市と別途協議の上決定する。

図１　デジタルサイネージの設置箇所

イ　まちなか滞在Ｖｉｅｗ

広島駅や平和記念公園を含む広島市中心市街地を対象範囲（広島県庁を中心として概ね半径２ｋｍ）とし、緯度・経度、滞在時間、移動情報及び来訪者属性として性別、推定居住地を把握することができる個別ＩＤ毎に連続するＧＰＳ位置情報データ及び本市から貸与するＧＰＳ位置情報データ（ＫＤＤＩ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａｎａｌｙｚｅｒ）を用いてダウンロードした年齢階層の集計値

⑵　過去の人流データの引継ぎ

令和４年４月１日から令和８年２月２８日までに収集済の人流データ（通行量データ及びＧＰＳ位置情報データ）は全て本サービスに引継ぎ、サイト上に公開可能な状態として保持すること。なお、過去のデータのフォーマット統一等に係る加工作業は受託業者の対応とする。

⑶　本サービスの構築

ア　サービス全体に関すること

①　本サービスは令和８年７月１日までに稼働を開始すること。ただし、それよりも前の時点から稼働開始してもよいこととする。

②　本サービスのドメインは、本市と協議の上決定すること。

③　旧電子政府ユーザビリティガイドラインの共通設計指針に従ったＵＩ／ＵＸとし、収集した人流データはTableau等のBIツールを用いて地図やグラフを駆使し、視覚的に分かりやすく表示すること。

イ　通行量Ｖｉｅｗ

次の機能を有すること。

①　図１の緑部で示した箇所について「⑴　人流データの収集」をもとに通行量データを表示できるようにすること。

②　通行量の表示は、選択した箇所、任意の日を基準に、前後または任意の期間の通行量との比較、他の計測箇所との比較ができる機能を有すること。

③　本サービスの利用者が画面上でサイネージを選択した場合には、６時から２３時まで１時間毎の時間推移による傾向を判り易くするため、数値を付した上でグラフ表示できる機能を有すること。また、日々の天候及び気温の変化とともに通行量の変化を判り易いように数値を付した上でグラフ表示できる機能を有すること。

④　通行量Ｖｉｅｗで選択できる期間は、令和４年４月１日から令和９年２月２８日までとすること。

ウ　まちなか滞在Ｖｉｅｗ

次の機能を有すること。

①　滞在量の表示について、「⑴　人流データの収集」をもとに、図２に示す紙屋町・八丁堀地区の１０エリア、図３に示す中心市街地全体１４エリアが選択できる機能を有すること。

②　エリア、任意の期間、平日、休日、平日・休日区分なしの３つの区分、広島東洋カープの試合日、サンフレッチェ広島の試合日、いずれも試合なし３つを区分してエリア表示できる機能を有すること。試合日情報の収集については受託業者が行うこととする。

③　選択した条件での結果について、性別の割合と推定居住地を表示するとともに年齢層は７０代以上を一括りにした上で２０代以上を１０代刻みで表示する機能を有すること。また、６時から２３時まで１時間毎の変化を時間推移として傾向が分かりやすいようにグラフ表示できる機能を有すること。

④　指定したエリアの直前直後の滞在エリアの割合を表示する機能を有すること。

⑤　令和４年４月１日から令和８年２月２８日までのＧＰＳ位置情報データについては、データソースが判るようにした上で表示する機能を有すること。ページ構成等については、本市と協議の上決定する。

⑥　本市から提供するＫＤＤＩ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａｎａｌｙｚｅｒで取得したＮ数は公開しないこと。

図２　まちなか滞在Ｖｉｅｗエリア区分（紙屋町・八丁堀地区詳細版）

図３　まちなか滞在Ｖｉｅｗエリア区分（中心市街地全体版）

エ　人流オープンデータ

収集・集計等をした「イ　通行量Ｖｉｅｗ」及び「ウ　まちなか滞在Ｖｉｅｗ」は、オープンデータとして公開（CC BY 4.0）し、利用者が次のデータをＣＳＶファイルとしてダウンロードして利用できるようにすること。

①　通行量Ｖｉｅｗに関するオープンデータは、図１に示す各サイネージにおける時間帯別の月次毎（平日、休日、平日・休日区分なしの３つの区分）の平均値。

②　まちなか滞在Ｖｉｅｗに関するオープンデータは、図２及び図３に示す各エリアにおける時間帯別及び年齢、性別、滞在時間に関する内訳の月次（平日、休日、平日・休日区分なしの３つの区分）の平均値。ただし、ＫＤＤＩ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａｎａｌｙｚｅｒは含めないこと。

オ　その他の記載内容

本サービスに対する利用方法や利用規約、プライバシーポリシー、お問い合わせ先を明記するとともに、次の内容を表示すること。また、本市と協議の上で必要に応じて軽微な情報追加を本業務の範囲として対応すること。

①　通行量Ｖｉｅｗ及びまちなか滞在Ｖｉｅｗに用いる人流データの提供元の会社名と期間が分かるように記載すること。

②　まちなか滞在Ｖｉｅｗに用いている人流データの提供元が期間によって異なる旨などを、「よくある質問」の中に追記するなど、サイトの利用者にとって必要な情報は適宜、表示すること。

⑷　本サービスの運用・保守

①　本サービスは、インターネット上に公開し、すべての機能が誰もが利用可能な状態で公開を前提とすること。協議により、機能制限を行う場合は対象を明確化し、必要な措置を行うこと。

②　２４時間３６５日利用できる可用性・信頼性を維持すること。

③　通行量Ｖｉｅｗの更新は週１回以上の頻度で行うこととし、本サービスを利用した日から起算して過去１４日より以前のデータを表示可能とすること。

④　まちなか滞在Ｖｉｅｗの更新は月１回以上の頻度で行うこととし、本サービスを利用した日から起算して過去６０日より以前のデータを表示可能とすること。

⑸　本サービス活用に向けた各種支援

①　本サービスを地域のエリアマネジメント団体等が実施する地域の活性化につながる取組に活用することができるよう、受託者は、当該団体等に対し本サービスの活用を積極的に働きかけ、取組の支援等を行う。内容は、本サービスの利用方法に限らず、各エリアマネジメント団体等が保有するデータとの連携なども含め、イベント期間も含めた通年的な人流データ等の取得・蓄積・活用の検討支援など実践的な内容とし、１団体程度とする。なお、支援する団体、支援内容、時期等、回数等は本市と協議の上決定する。

②　各種支援に当たっては、本市において整備予定の市民向けアプリケーション等のスマートフォンアプリを活用した集客やデジタルクーポン実績等のユースケース化に向けて、人流と組み合わせた効果検証や人流データの具体的な活用方法等について連携の可能性を検討すること。

③　本市内部又は民間事業者等から受領する人流通行量データについて、本サービスへの適正かつ効率的な格納を可能とするため、当該データ仕様の標準化に関する助言及び必要な技術支援を行うこと。また、関係部署及びデータ提供事業者へのヒアリングを行うこと。

⑹　本サービスの追加機能

ア　通行量Ｖｉｅｗへの追加機能の実装

７⑴ア②で示した通行量データについて、格納及び７⑶イ①～③と同様に表示できる機能を持たせること。ただし一時的なイベント等における追加データの場合には、フィルタ等で表示／非表示を切り分けられる機能を有すること。なお、既存の通行量データと同一ページでフィルタリングを行うなどして表示することを想定しているが、事業者の工夫によって、より良い表示方法等とすることを妨げない。ただし、この機能は、６⑴の期日までに実装すること。

イ　通行量Ｖｉｅｗへの追加データの投入

追加データの格納及び表示については、本市と協議の結果、対応を行うこと。

８　業務の実施要件

⑴　本サービスの構築

ア　実施計画の策定

契約締結後１週間以内に、本業務に係る業務実施計画書（電子データ）を提出し、本市の承認を得ること。業務実施計画書を変更するときも同様とする。業務実施計画書には以下の内容その他必要事項を記載すること。

・業務スケジュール、作業項目（ＷＢＳ）と役割分担

・業務実施体制図（作業者氏名、所持資格及び連絡先）

・業務運営方法

イ　会議の開催・記録

受託者は、本市と調整の上、原則として以下のとおり会議を開催すること。なお、リモートでの会議でも可とする。また、対面で実施する場合の開催場所は本市が準備する。

(ｱ)　キックオフ会議の開催

８⑴アの業務実施計画書をもとに、契約後１０日以内に、キックオフ会議を開催すること。

(ｲ)　進捗報告会議の開催

構築期間中は、定例の進捗報告会議を月１回以上開催し、本業務全体の進行手順及び進捗状況の確認及び進行上の課題への対応策の協議を行うこと。なお、進捗報告会議は本市又は受託者の求めに応じて追加開催することができるものとする。

(ｳ)　会議資料及び議事録の作成

会議に用いる資料の作成は、受託者が全て実施すること。議事録は、受託者が原則として会議開催後５営業日以内に作成し、本市の承認を得ること。いずれも、紙面１部及び電子データを本市へ提出するものとする。

ウ　テストの実施

構築した本サービスが要求通りの機能を満たしていること及び限界性能を本市が把握するためのテストを実施すること。

①　テストの実施に当たっては、事前に各種テスト実施に係る計画書を提出し、本市の承認を得ること。

②　実施結果について報告書を作成し、本市に報告すること。

⑵　本サービスの運用・保守

ア　会議の開催・記録

受託者は、運用・保守期間中、本市と調整の上、原則として以下のとおり会議を開催すること。なお、リモートでの会議も可とする。また、対面で実施する場合の開催場所は本市が準備する。

(ｱ)　進捗状況報告会議の開催

定例の進捗状況報告会議を１か月に１回以上開催し、運用・保守業務全体の状況・課題の確認、課題への対応策の協議、本サービス活用に向けた各種支援に係る状況報告等を行うこと。なお、進捗状況報告会議は本市又は受託者の求めに応じて追加開催することができるものとする。

(ｲ)　会議資料及び議事録の作成

会議に用いる資料の作成は、受託者が全て実施すること。議事録は、受託者が原則として会議開催後５営業日以内に作成し、本市の承認を得ること。いずれも、電子データを本市へ提出するものとする。

イ　問合せ対応

本サービスの運用・保守に係るヘルプデスクサービスを以下のとおり提供すること。なお、ヘルプデスクの利用者は本市職員を想定している。

①　電話（平日９：００～１７：００受付を標準とするが若干の前後は可とする。）又は電子メールによるサポートを行うこと。

②　問合せや依頼事項について、受付から対応結果まで記録し、「対応履歴管理表」として管理すること。

③　電話受付時間外の緊急連絡体制を示すこと。

ウ　本サービスの安定稼動

(ｱ)　稼働監視

稼働に必要となるシステムリソースの全てについて常に監視を行い、障害発生や機能低下などをいち早く感知し、迅速に対応すること。

(ｲ)　障害復旧

障害が発生した場合、直ちに復旧見込みを本市に報告すること。その後、迅速に復旧作業を行い、障害原因、影響範囲及び対応方針を本市に報告すること。

(ｳ)　バックアップの取得

バックアップを取得し、障害発生時に確実かつ速やかにデータの復旧を行えるよう準備すること。また、バックアップ取得時に、本サービスの機能に影響が出ないようにすること。

エ　運用・保守報告

①　月次で運用・保守報告書を提出すること。報告書には次の内容を含めること。

・本サービス利用状況

・８⑵ウに示した稼動監視に係る内容及び障害復旧に係る対応内容等

・本サービスの運用課題や対応策の提案等

②　運用上発生した課題については課題管理表にまとめ進捗管理を行うこと。課題管理表は、受託者が対応・回答すべきもの、本市が対応・回答すべきものを明示し、それぞれ対応・回答期限を明記すること。課題管理表の様式及び運用方法については事前に本市の承認を得ること。

オ　データ移行

次期サービスへの切替えに際し、本サービスに蓄積したデータを移行可能とするため、汎用的な形式によるデータ抽出作業を受託者の負担において実施し、当該データを本市へ提出するものとする。また、本サービスに蓄積したデータについては、本契約終了後３０日以内に完全に削除し、その削除証明書あるいは削除確認書を本市へ提出するものとする。

カ　その他

本サービスの計画停止は原則１か月以上前に本市に報告すること。

⑶　本サービス活用に向けた各種支援に係る報告内容

ア　本サービス活用に向けた各種支援の取組に関する報告

本サービス活用に向けた各種支援に関する取組の実施結果について、定例の進捗状況報告会議において定期的に報告するとともに、報告書に取りまとめ、提出すること。報告内容については、次のような内容を基本とし、詳細については本市と受託者とが協議して定めるものとする。

・支援団体名称、取組への本サービスの活用内容

・本業務として行った支援内容

・本サービスを活用したことによって得られた成果や気づき

・活用支援の過程で得られた利用者の意見や要望

・本サービスの機能などの改善提案

イ　報告書の提出期限

報告書の提出期限は次のとおりとする。

令和９年３月１０日

９　セキュリティ

⑴　情報セキュリティ対策

ＳＳＬ等による暗号化技術を利用するなど、情報セキュリティ対策を実施すること。

⑵　脆弱性対策

①　独立行政法人情報処理推進機構が作成している「安全なウェブサイトの作り方」に含まれる全てのチェックリストを網羅する脆弱性診断を実施し、結果及び対策を本市に提示すること。

②　独立行政法人情報処理推進機構のＨＰで公開されている「重大なセキュリティ情報」等を活用し、適時Ｗｅｂを構築しているソフトウェア製品の脆弱性に関連する情報があった場合は、適切な対応を行い対応内容について本市に報告すること。

10　サービスレベルアグリーメント（ＳＬＡ）

⑴　本市と協議の上、ＳＬＡを締結し、サービスの品質の維持に努めること。

⑵　締結したＳＬＡの遵守状況に関して月次の運用・保守報告書に含めて報告すること。

⑶　ＳＬＡの達成状況について、本市及び受託者が協同して随時分析評価を行うとともに、目標値の見直し、今後の運用の改善策等について検討すること。

⑷　ＳＬＡに関する項目は別紙１「サービスレベルアグリーメント」のとおり。

11　成果物及び納品形態等

本業務の年度完了時及び８⑶イ記載の期限に、次に掲げるものを提出し、本市の確認を受けること。

⑴　８⑶イ記載の期限

本サービス活用に向けた各種支援の取組に関する報告書

⑵　年度完了時

ア　構築に係る完成図書

①　ネットワーク・データ移行設計等

②　新サイト構築

③　データ移行・テスト結果

イ　委託業務実施報告書

委託業務実施報告書の鏡となる書類とともに、本サービスの運用・保守に係る総括報告書、及び本サービス活用に向けた各種支援の取組の総括報告書など、本業務として行った内容について報告すること。

12　支払い

一括払いとする。

13　その他留意事項

⑴　再委託

受託者は、原則として本業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。ただし、事前に書面にて報告し、本市の承諾を得た時はこの限りではない。

⑵　情報セキュリティポリシーの遵守

受託者は本市の情報セキュリティポリシーに定める事項を遵守して業務を実施すること。

⑶　設定情報の管理と秘密保持

本業務に係るネットワーク及び各種サーバーの設定情報等は、その取扱に十分注意するとともに、本業務で知り得た情報を第三者に漏らさないこと。

⑷　個人情報の適正管理及び秘密保持義務

契約を履行する上で知り得た個人情報に関しては、次の事項を遵守するとともに、広島市委託契約約款に添付している「個人情報取扱特記事項」に従い適正に取り扱うこと。

①　受託者は、本業務に関し知り得た情報について、その秘密を厳守し第三者への漏えいを防止するとともに、必要かつ十分な管理的措置を施すこと。

②　本業務の従事者は、契約の履行に際して知り得た本市の情報を、契約の履行期間はもちろん、契約の終了後及び解除後においても第三者に漏らしてはならない。

③　受託者及び本業務の従事者は、本市の情報の秘密保護に関する誓約書を本市に提出すること。

④　受託者は、「個人情報取扱特記事項」の内容を従事者に周知徹底させなければならない。

⑤　受託者は、本市の情報を保護管理するための責任者を置き、本市の情報の管理及び情報漏えいの予防策の立案・実施並びに従事者への教育訓練等を行わなければならない。

⑸　知的財産権の帰属

①　本業務の成果物に関しての著作権（著作権法第２１条から第２８条までに規定する権利をいう。）は全て本市に帰属する。

②　本サービスを構成するWebアプリケーション・プログラム・デザイン等の著作物について、本調達で新たに開発されたもの（パッケージのカスタマイズ部分を含む。）の著作権は本市に帰属するものとする。ただし、本サービスに結合され又は組み込まれたもので、受託者が従前から有していたプログラムの著作権及び第三者ソフトの著作権は、受託者又は当該第三者に留保されるものとする。

⑹　その他の取扱い（記載外事項）

本仕様書に定めのない事項又は本仕様書について疑義の生じた事項については、本市と受託者とが協議して定めるものとする。